## Slide 1: Ingeniería de software II
Gestión de la Configuración del Software Gestión de Proyectos

## Slide 2: Contenidos
Gestión de la Configuración del Software
Gestión de Proyectos
  Planificación Temporal
  Planificación Organizativa

## Slide 3: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman 4ta. y 5ta. Ed. Cap. 9
Gestión de Configuración es el proceso de identificar y definir los elementos en el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el estado de los elementos y las solicitudes de cambio, y verificando que los elementos estén completos y que sean los correctos.
Es una actividad de autoprotección que se aplica durante el proceso del software.

## Slide 4: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
El resultado del proceso de Software se puede dividir en:
  Programas (códigos y ejecutables)
  Documentos
  Datos
Elementos de la configuración (ECS)
Avanza el Proyecto
ECS - Cambian constantemente
Control muy exhaustivo
de esos cambios
GCS

## Slide 5: Gestión de la Configuración del Software Elementos de la GCS - (ECS)
Especificación del sistema
Plan del proyecto software
a) Especificación de requerimientos del software
b) Prototipo ejecutable o en papel
Manual de usuario preliminar
Especificación de diseño:
  a) Diseño preliminar
  b) Diseño detallado
Listados del código fuente
a) Planificación y procedimiento de prueba
b) Casos de prueba y resultados registrados
Manuales de operación y de instalación
Programas ejecutables
  a) Módulos, código ejecutable
  b) Módulos enlazados

## Slide 6: Gestión de la Configuración del Software Elementos de la GCS - (ECS)
Descripción de la base de datos
  a) Esquema, modelos
  b)Datos iniciales
Manual de usuario
Documentos de mantenimiento
  a) Informes de problemas del software
  b) Peticiones de mantenimiento
  c) Órdenes de cambios de ingeniería
Estándares y procedimientos de ingeniería del software

## Slide 7: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
El cambio se puede producir en cualquier momento, las actividades de la GCS sirven para:
  Identificar el cambio
  Controlar el cambio
  Garantizar que el cambio se implemente adecuadamente
  Informar del cambio a todos aquellos que puedan estar afectados
Cada vez que se aprueba un cambio formal
Línea Base

## Slide 8: GCS – Línea base
Pressman Cap. 9
  Una línea base es un concepto de GCS que nos ayuda a controlar los cambios
  Definición de la IEEE
    Una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre el que se ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambio
  En el contexto de la Ingeniería de Software:
    Una línea base es un punto de referencia en el desarrollo del software que queda marcado por el envío de uno o más ECS y su aprobación

## Slide 9: GCS – Línea Base

## Slide 10: GCS - Importancia
Pressman Cap. 9
  ¿Cómo identifica y gestiona una organización las diferentes versiones existentes de un programa (y su documentación) de forma que se puedan introducir cambios eficientemente?
  ¿Cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente?
  ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios?
  ¿Cómo podemos garantizar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente?
  ¿Qué mecanismo se usa para avisar a otros de los cambios realizados?

## Slide 11: GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  Identificación
  Control de versiones
  Control de cambios
  Auditorías de la configuración
  Generación de informes

## Slide 12: GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  1- Identificación de los objetos en la GCS
    Nombre: cadena de caracteres sin ambigüedad
    Descripción: lista de elementos de datos que identifican:
      Tipo de ECS (documento, código fuente, datos)
      Identificador del proyecto
      Información de la versión y/o cambio
ING II – Clase n - 2019
Ingeniería de Software II
Numero de clase
Año
Identificación Unívoca

## Slide 13: GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  2 - Control de versiones
    Permite al usuario especificar configuraciones alternativas del sistema mediante la selección de versiones adecuadas ( por ejemplo asociando atributos que la identifican)
    Combinación de procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de los ECS
    Ejemplo de versiones
      Un programa puede contener los módulos 1-2-3-4-5
      Una versión puede utilizar los módulos 1-2-3-5
      Otra versión puede utilizar los módulos 1-2-4-5
      Dos variantes de un mismo programa

## Slide 14: GCS - Proceso
  2 - Control de versiones
V1.0
V1.1
V1.2.1
V1.2.2
V1.2
V1.3

## Slide 15: GCS - Proceso
  2 - Control de versiones
    Repositorio
      Se almacenan los archivos actualizados e históricos de cambio del proyecto.
    Versión
      Determina un conjunto de archivos
    Master
      Conjunto de archivos principales del proyecto
    Abrir rama – branch
      Bifurcación del máster para trabajar sobre dos ramas de forma independiente
    Desplegar – check-out
      Copia de trabajo local desde el repositorio.

## Slide 16: GCS - Proceso
    Publicar - Commit
      Una copia de los cambios hechos a una copia local es escrita o integrada sobre repositorio.
    Conflicto
      Problema entre las versiones de un mismo documento
    Cambio – diff
      Representa una modificación específica
    Integración – Merge
      Fusión entre dos ramas del proyecto
    Actualización – sync o update
      Integra los cambios que han sido hechos en el repositorio y las copias locales

## Slide 17: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Proceso de la GCS
  2 - Control de versiones

## Slide 18: GCS - Proceso
  2 - Control de
  versiones

## Slide 19: GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  3 - Control de cambios
    A lo largo del proyecto los cambios son inevitables y el control es vital para el desarrollo del mismo
    Combina los procedimientos humanos y las herramientas adecuadas para proporcionar un mecanismo para el control del cambio

## Slide 20: GCS - Proceso
  3 -Control de cambios

## Slide 21: GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  3 -Control de cambios
    La autoridad de control de cambios (ACC) evalúa:
      ¿Cómo impactará el cambio en el hardware?
      ¿Cómo impactará el cambio en el rendimiento?
      ¿Cómo alterará el cambio la percepción del cliente sobre el producto?
      ¿Cómo afectará el cambio a la calidad y a la fiabilidad?
      …

## Slide 22: GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  4 - Auditoría de la configuración
    La identificación y el control de versiones y el control de cambio, ayudan al equipo de desarrollo de software a mantener un orden, pero sólo se garantiza hasta que se ha generado la orden de cambio.
    Cómo aseguramos que el cambio se ha realizado correctamente
      Revisiones técnicas formales
      Auditorías de configuración

## Slide 23: GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  4 - Auditoría de la configuración responde:
    ¿Se ha hecho el cambio especificado en la Orden de Cambio?¿Se han incorporado modificaciones adicionales?
    ¿Se ha llevado a cabo una RTF para evaluar la corrección técnica?
    ¿Se han seguido adecuadamente los estándares de IS?
    ¿Se han reflejado los cambios en el ECS: fecha, autor, atributos?
    ¿Se han seguido procedimientos de GCS para señalar el cambio, registrarlo y divulgarlo?
    ¿Se han actualizado adecuadamente todos los ECS relacionados?

## Slide 24: GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  5 - Generación de informes de estado de la configuración
    Responde
      ¿Qué pasó?
      ¿Quién lo hizo?
      ¿Cuándo pasó?
      ¿Qué más se vio afectado?
    La generación de informes de estado de la configuración desempeña un papel vital en el éxito del proyecto

## Slide 25: Ingeniería de software II
Gestión De Proyectos

## Slide 26: ¿Qué es un proyecto ?
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
Características
  Temporal
    Tiene un comienzo y fin definido. El fin se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando queda claro que esos objetivos no serán o no podrán ser alcanzados.
  Resultado
    Productos, servicios o resultados únicos
  Elaboración gradual
    Desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos

## Slide 27: Aspectos de la Gestión de Proyecto de Software
Pressman Cap. 3
Personal (RRHH)
  Es el elemento más importante. El equipo de dirección del proyecto debe identificar a los interesados, determinar sus requisitos y expectativas y, gestionar su influencia en relación con los requisitos para asegurar un proyecto exitoso.
Producto
          El producto de software es intangible. A veces es difícil ver el progreso del proyecto
  Los proyectos pueden crear:
        Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un elemento terminado o un componente
        La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del negocio que respaldan la producción o la distribución
        Un resultado

## Slide 28: Aspectos de la Gestión de Proyecto de Software
Pressman Cap. 3
Procesos
  Un proceso de software proporciona el marco de trabajo desde el cual se puede establecer un plan detallado para el desarrollo del software
Proyecto
  Los proyectos deben ser planeados y controlados para manejar su complejidad

## Slide 29: Manifestación de una mala gestión de proyectos
Incumplimiento de plazos
Incremento de los costos
Entrega de productos de mala calidad
Perjuicio económico

## Slide 30: Elementos clave de la gestión de proyectos
Métricas
Estimaciones
Calendario temporal
Organización del personal
Análisis de riesgos
Seguimiento y control
La gestión de proyectos cubre todo el proceso de desarrollo
PLANIFICACION

## Slide 31: Ingeniería de software II
Planificación

## Slide 32: Planificación
La planificación especifica:
  qué debe hacerse,
  con qué recursos
  y en qué orden;
Establece una secuencia operativa.

## Slide 33: Planificación
Pressman Cap. 7
¿Por qué un software se retrasa?
    Fecha límite de entrega poco realista
    Cambios en los requisitos
    Subestimación de los recursos necesarios
    Riesgos no considerados
    Dificultades humanas
    Falta de comunicación

## Slide 34: Planificación
Pressman Cap. 7
¿Qué hacer?
  Realizar una estimación detallada, determinando esfuerzo y duración.
  Establecer la funcionalidad critica.
  Realizar reuniones con el cliente.
Planificar

## Slide 35: Gestión de Proyecto
Planificación organizativa
Gestión de Proyecto - Planificación Organizativa

## Slide 36: Planificación organizativa
El personal que trabaja en una organización de software es el activo más grande, representa el capital intelectual.
Una mala administración del personal es uno de los factores principales para el fracaso de los proyectos

## Slide 37: Planificación organizativa
Actividad grupal en el aula para el trabajo en equipo

## Slide 38: El equipo de software
Factores a considerar cuando se planea una estructura de equipo
  Dificultad de problema a resolver
  Tamaño de programa resultante
  Tiempo que el equipo permanecerá unido
  Grado en que puede dividirse en módulos el problema a resolver
  Calidad y confiabilidad requerida por el sistema a construir
  Rigidez de la fecha de entrega
  Grado de sociabilidad requerido en para el proyecto

## Slide 39: El equipo de software
Ian Sommerville Cap. 25
Gestión de Grupos
  Los grupos de desarrollo de software deberían ser pequeños y cohesivos.
    Ventajas de los grupos cohesivos:
      Los intereses del grupo son mas importantes que los personales
      Se pueden desarrollar estándares por consenso
      Se fomenta el aprendizaje de unos con otros
      Se garantiza la continuidad aún si un miembro abandona el equipo
      Los programas son una “propiedad” del grupo
    Desventajas de los grupos cohesivos:
      Resistencia al cambio por un liderazgo externo a los miembros del grupo
      Decisiones por mayoría sin estudiar alternativas

## Slide 40: El equipo de software
Ian Sommerville Cap. 25
Comunicación Grupal
  Las comunicaciones en un grupo se ven influenciadas por factores como: status de los miembros del grupo, tamaño del grupo, composición de hombres y mujeres, personalidades y canales de comunicación disponible.
  Los programadores pueden mejorar la productividad si cuentan con un entorno de trabajo provisto con recursos necesarios y áreas de comunicación adecuadas.

## Slide 41: Planificación organizativa
Richard Fairley Cap. 2
Estructura de proyectos
  Proyecto
    Integración de un equipo de personas que llevan a cabo el proyecto de principio a fin.
  Funcional
    Equipos distintos de personas que realizan cada fase del proyecto
  Matricial
    Cada proyecto de desarrollo tiene un administrador. Cada persona trabaja en uno o más proyectos bajo la supervisión del administrador correspondiente

## Slide 42: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Estructura del grupo
  La “mejor” estructura de equipo depende del estilo de gestión de una organización, el número de personas que compondrá el equipo, sus niveles de preparación y la dificultad general del problema. Además depende de su naturaleza y del producto.
42

## Slide 43: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Hay tres organigramas de equipos genéricos :
  Descentralizado democrático (DD). Este equipo no tiene un jefe permanente. Se nombran coordinadores de tareas a corto plazo y se sustituyen por otros para diferentes tareas. Las decisiones se toman por consenso. La comunicación entre los miembros del equipo es horizontal.
43

## Slide 44: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Hay tres organigramas de equipos genéricos :
  Descentralizado controlado (DC). Este equipo tiene un jefe definido que coordina tareas específicas y jefes secundarios que tienen responsabilidades sobre subtareas. La resolución de problemas sigue siendo una actividad del grupo, pero la implementación de soluciones se reparte entre subgrupos por el jefe de equipo. La comunicación entre subgrupos e individuos es horizontal. También hay comunicación vertical a lo largo de la jerarquía de control.
44

## Slide 45: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Hay tres organigramas de equipos genéricos :
  Centralizado controlado (CC). El jefe del equipo se encarga de la resolución de problemas a alto nivel y la coordinación interna del equipo. La comunicación entre el jefe y los miembros del equipo es vertical.
45

## Slide 46: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Sugerencias
  Una estructura centralizada (CC) realiza las tareas más rápidamente, es la más adecuada para manejar problemas sencillos.
  Los equipos descentralizados generan más y mejores soluciones que los individuales, por tanto, estos equipos tienen más probabilidades de éxito en la resolución de problemas complejos.
  La estructura DD es la mejor para problemas difíciles.
46

## Slide 47: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Sugerencias
  Como el rendimiento de un equipo es inversamente proporcional a la cantidad de comunicación que se debe entablar, los proyectos muy grandes son mejor dirigidos por equipos con estructura CC o DC, donde se pueden formar fácilmente subgrupos.
  El tiempo que los miembros del equipo vayan a «vivir juntos» afecta a la moral del equipo. Los equipos tipo DD producen una moral más alta y más satisfacción por el trabajo y son, por tanto, buenos para equipos que permanecerán juntos durante mucho tiempo.
47